民生街办公区楼顶防水处理工程招标公告

一、采购人信息

名称：潍坊市机关事务服务中心

地址：潍坊市胜利东街3699号    联系方式：18660685606       　　二、采购内容及要求

民生街办公区（原市工商局）楼顶防全面防水处理。

施工技术工序要求及材料标准要求：

- 1.基层清理：清理楼面杂物，尘土，野草，拆除所有排气孔，铲除屋面原防水层，修补基层的裂缝、起鼓和破损，并将基层尘土、粒、杂物清扫干净。清理完成喷涂冷底油，有利于卷材粘合，之后更换排气孔，使管根部平整耐用。

- 2.首先施工围墙，建议自粘式卷材全包围铺设。（围墙因保温材料有裸露，施工时不可用火，以免引发火灾。于楼顶防水材料的搭接点不得低于50cm长度）。如果用其他方式，施工方必须保证不会出现安全问题，出现问题和后果，由施工方承担。

- 3.楼顶铺设施工SBS改性沥青防水卷材，所有卷材搭接处不小于10cm。

- 4.楼顶细部施工要求：修补屋面落水口、更换新落水口，保证防水层完整度的同时，对天沟、檐沟、檐口、管根等部位进行二次加固。

- 5.防水卷材要求：质保期十年以上，负20度，片岩卷材，4mm厚度。（宏源或同等材料标准的北京雨虹牌及相当标准以上）

- 6.制作防水坎，拆除风管周边防水层、混凝土面层保温层、找坡层、旧防水层等构造。在屋面结构板凿毛处理，并冲洗干净。采用植筋胶安装中8钢筋，并绑制钢筋单层钢筋网。支木模以确保浇筑质量和平直度。5.采用C30混凝土进行浇筑。

- 7.施工过程中严禁乱抛杂物，不得乱放垃圾，文明施工，文明语言，不得影响办公区正常工作。

- 8.工程施工面积500平方米，工程控制价29992.00元。

三、工期要求

自签订合同之日起20日内完工。

四、资质要求

1.投标单位为国内独立法人单位。营业执照中具有相应的建筑安装工程营业范围。

2.投标时只限项目负责人1人到场。投标人不是法人本人的应持有法人委托函及法人身份证复印件加盖公章，携带营业执照、投标人身份证原件和复印件，复印件上加盖公章。

五、其它

1.投标报名时间：2025年11月05日09时00分至2025年11月7日17时00分（北京时间，法定节假日除外）。

2.报名方式及要求：报名以邮件方式发邮箱：cwk_wfjgsw@wf.shandong.cn,邮件以《民生街办公区楼顶防水处理工程》命名，内容为投标单位营业执照复印件（加盖公章）的照片或扫描件及投标单位名称、联系人、联系电话。本项目不接受其他方式报名。

3.踏勘现场：2025年11月7日上午10：00时统一组织踏勘现场，到民生街办公区二楼会议室，过时无效。现场解答施工需要注意事项和施工要求。填写踏勘现场确认单，投标时无现场踏勘确认单不予认可。

4.投标报价时间：2025年11月10日9：00时。投标人应提前15分钟到达，逾时预期视为自动放弃。

5.投标保证金：投标企业需提前交纳投标保证金2000元，以现金形式现场交纳，投标结束后，未中标企业现场返还。中标企业在签订合同并进场施工后3个工作日内返还。

6.投标报价内容包括：

（1）法定代表人证明或委托代理人有效授权委托书，并注明委托权限：

（2）投标报价函，以书面形式，并签字盖章；

（3）带加盖公章的企业营业执照及相关资质证明复印件；

（4）经招标方代表签字确认有效的《现场踏勘确认表》。

以上材料以密封的形式递交，投标结束后由招标方存档，不予退还。

- 7.投标单位资料必须真实，严禁借资质参加投标。

- 8.本次招标现场开标，采用两轮报价方式，以第二轮的最低报价确定中标企业。采购小组评委经评审后认为不符合招标要求或明显低于市场价等情况的，有权取消该企业中标资格，并由次低价中标，以此类推。

9.开、投标地点：潍坊市奎文区民生街85号（原工商局办公楼）二楼会议室。

附件：

1、投标报价函

2、现场预检勘查确认单

潍坊市机关事务服务中心

2025年11月4日

附件1

投标报价函

潍坊市机关事务服务中心：

我单位                      充分了解并响应民生街办公区楼顶防水工程处理内容及招标相关要求，愿以                          元的价格承包本项目，并做好质保及相关服务工作。

投标单位（盖章）：

负 责 人（签字）：

联系电话：

年   月   日

附件2

现场预检勘查确认单（留底）

| 投标人 |  |
| --- | --- |
| 所投项目 |  |
| 授权代表 |  |
| 联系方式 |  |

现场预检勘查确认单

| 投标人 |  |
| --- | --- |
| 所投项目 |  |
| 授权代表 |  |
| 联系方式 |  |