附件1

第三轮省级生态环境保护督察

整改任务进展情况

- 一、生态环保责任落实不到位。一些地方和部门学习贯彻落实习近平生态文明思想有差距，生态环境保护主动担当精神不足。

- 责任单位：各级党委、政府，市直有关部门、单位

督导单位：市生态环境保护工作委员会办公室

整改进展情况：正在推进中，长期坚持。

1.坚决扛牢生态环保政治责任，严格落实生态环保“党政同责、一岗双责”，市委、市政府主要负责同志亲自部署调度，多次听取工作汇报，开展现场调研，每年组织召开全市生态环境保护工作委员会全体（扩大）会议，推动重点任务落地落实。

2.根据《潍坊市推动职能部门做好生态环境保护工作的实施方案》，潍坊市生态环境保护工作委员会成员单位已全部制定生态环境保护具体事项清单，建立公众举报受理和处理机制，并在网上公开。

3.充分发挥生态环境保护工作委员会职能作用，2025年3月组织召开了全市生态环境保护工作委员会全体（扩大）会议。各县市区（市属开发区）每季度至少专题研究一次生态环保工作。

二、部分县（市、区）生态环保问题整治不力，属地责任落实不到位。

责任单位：市海渔局、市自然资源和规划局，寿光市委、市政府

督导单位：市海渔局

整改进展情况：已完成。

1.对非法占用海域围建养殖池塘案处罚情况进行了核实，已按要求恢复海域原状并整改到位。

2.对非透水构筑物进行了封存，现场张贴封存公告，对封存区域实施严格管控，禁止进行生产经营活动。

3.加大执法巡查力度，严格落实监管责任，及时发现和制止违法违规经营及船舶停靠、围填海等问题，严厉打击违法用海行为。

4.印发《寿光市国土空间总体规划（2021—2035年）》，严格落实海岸线修测成果及国土空间规划管控有关要求，依法依规实施用海用地管理。

三、环境基础设施存在短板。污泥和建筑垃圾无害化、资源化处置能力存在缺口。厨余垃圾收集点设置较少，收集处置率偏低。

责任单位：市城管局、市生态环境局；各县市区委、政府，市属各开发区党工委、管委会

督导单位：市城管局

- 整改进展情况：正在推进中，长期坚持。

- 1.已完成诸城市山发龙城静脉产业园污泥资源化处置项目二期工程建设，新增污泥处置能力600吨/日，总处置能力达到1200吨/日。加快建设建筑垃圾末端处置设施，全市共计划建设10处消纳场，目前6处已运行、1处具备消纳条件、3处正在推进。持续提升建筑垃圾资源化利用能力，目前共有资源化利用企业10家，年处置能力达到636万吨。

- 2.相关县市区（市属开发区）均已制定餐厨垃圾治理工作方案。对未签约餐饮单位发放餐厨废弃物集中收运处置明白纸并现场签约，目前已摸排8287家、签约7955家，签约率达95%。完善餐饮单位动态台账，城区规模以上餐饮单位厨余垃圾无害化收集处置实现全覆盖。

- 四、节能降耗工作推进不实。工业企业能效管理方面存在职能不清、工作交叉，重发文、轻落实等问题。市发改委、工信局未对5家水平落后企业开展指导帮扶。

责任单位：市发改委、市工信局；寿光市委、市政府，昌邑市委、市政府，其他县市区委、政府和市属开发区党工委、管委会

督导单位：市发改委

- 整改进展情况：正在推进中。

- 1.按照能效先进（优于标杆水平）、落后（低于基准水平）、一般（介于两者之间）分类原则，梳理完成潍坊市“两高”行业能效水平清单。

- 2.市工信局根据市发改委《关于对潍坊市“两高”行业能效水平结果进行运用的函》，通知相关行业管理单位结合各自职能，督促能效水平较低的企业更新改造升级设备、实施节能技术改造，确保能效达标，并定期调度工作开展情况。市工信、发改、市场监管等部门联合下发通知，组织开展省级重点行业能效“领跑者”遴选工作。

- 3.指导全省2022年度单位能耗产出效益综合评价结果通报评价为D类的5家企业，按照省“两高”行业能效改造提升标准，“一企一策”制定了能效改造提升工作方案，已全部完成整改。

五、落后设备和产能淘汰更新不及时。市发改委、工信局等部门对相关企业日常生产监管不力，既未推动落后设备退出，也未要求企业开展升级改造。

责任单位：市工信局、市发改委；有关县市区委、政府和市属开发区党工委、管委会

督导单位：市工信局

整改进展情况：正在推进中。

1.组织开展专项检查，指导各县市区（市属开发区）分类施策、动态管理。

2.定期检查调度、现场督导，指导各县市区（市属开发区）严格落实整改目标和时限要求，督促企业优化产品结构，提升高炉铁水铸造比率，加快设备改造。

六、运输结构调整进展迟缓。2021—2023年全市新增、更新巡游出租车新能源车比例21.6%，未完成《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》确定的30%的目标。市交通运输局不能全面掌握《潍坊市“十四五”运输结构调整实施方案》有关重点目标任务完成情况和重点项目进展状况。

责任单位：市交通局、市发改委、市工信局

督导单位：市交通局

整改进展情况：正在推进中。

1.积极落实新能源车辆置换补贴优惠政策，鼓励引导全市巡游出租车新能源车占比持续提高，2024年新增、更新巡游出租车499辆，其中新能源车271辆，占比达54.31%。

2.动态梳理全市运营铁路专用线清单，目前全市已建成并运营铁路专用线24条。加大铁路和水路大宗货物运输宣传力度，支持引导年运输量150万吨以上的大型工矿企业采取铁路和水路运输大宗货物，对不具备条件的企业鼓励采用新能源或清洁能源货车运输大宗货物。大力发展多式联运，有序开展多式联运“一单制”改革试点，推进大宗货物绿色运输方式多元化。

3.动态梳理形成大宗货物年运输量150万吨以上的大型工矿企业、物流园区清单以及货物明细、运输方式及年运输量台账。

4.结合交通运输行业实际及最新要求，对潍坊市“十四五”运输结构实施方案进行修订，经市政府常务会议审议通过后印发实施。

七、产业集群升级改造质量不高。未明确全市需开展升级改造的传统产业集群清单，也未从工艺、产能、能耗等方面制定明确的升级改造标准，仅在污染治理方面开展了一些整治工作。

责任单位：市生态环境局、市工信局、市发改委

督导单位：市生态环境局

整改进展情况：正在推进中。

1.印发《关于开展传统产业集群大气污染防治水平提升的通知》，明确整治集群范围、工作要求及保障措施，组织开展整治工作。

2.已完成重点传统产业集群企业基本情况摸底调查和台账建立。

3.组织编制铸造、膨润土、玻璃钢、乐器等产业集群“一群一策”整治方案，统筹考虑生产工艺、产品质量、产能规模、能耗水平、燃料类型、原辅材料替代等方面，明确升级改造标准、整治提升方式和完成时限，有序推动传统产业集群升级改造。

八、扬尘污染防治工作推进不力。市住建部门对“六项措施”不落实问题处罚不到位，导致该类问题屡禁不止，督察组随机抽查的11处建筑施工工地、拆迁工地，“六项措施”普遍落实不到位。

责任单位：市住建局；潍城区委、区政府，奎文区委、区政府，市高新区党工委、管委会，昌邑市委、市政府，高密市委、市政府，其他县市区委、政府和市属开发区党工委、管委会

督导单位：市住建局

整改进展情况：正在推进中，长期坚持。

1.督促潍城区、奎文区、市高新区、昌邑市、高密市落实属地监管责任，全面整治扬尘问题突出的工程项目。严格扬尘防治执法处罚，倒逼企业落实主体责任。

2.根据《山东省房屋建筑工地施工扬尘防治导则》，完善细化建设单位、施工单位和监理单位扬尘防治责任，督促各方主体建立扬尘防治管理档案，定期对施工扬尘防治措施落实情况进行检查，对发现的问题制定相应整改措施，跟踪落实整改。督促属地对施工现场管理混乱、扬尘问题突出的工程项目进行重点监管，加大检查巡查频次。对扬尘整改措施落实不到位、降低扬尘防治标准的施工工地，依法依规采取停工整改、信用惩戒或经济处罚等措施，并追究相关责任单位和责任人责任。

3.总结问题教训和整改经验，进一步完善扬尘污染防治相关制度，健全制度保障体系。综合运用线上巡查＋线下帮扶管理模式，依托智慧住建平台进行远程监控，对各县市区（市属开发区）建筑工地（含市属直管项目）进行抽查，实时通报施工现场扬尘情况，共检查工程项目148个，发现并整改问题111项。组织开展2025年第一轮安全生产和建筑扬尘防控专项帮扶，共检查工程项目32个，发现并整改问题28项。

九、城区道路保洁标准落实不到位。道路洒扫频次不足、未同步湿法作业、作业机械超速运行等问题较为普遍。

责任单位：市城管局；各县市区委、政府，市属各开发区党工委、管委会

督导单位：市城管局

整改进展情况：已完成。

1.《潍坊市环卫保洁作业标准》已修订完成。

2.中心城区结合实际制定了道路保洁工作计划，科学实施“人机结合”作业，持续提升道路保洁质量，减少扬尘污染。全市省级深度保洁示范路达647条。

3.加大督导力度，开展全市环卫精细化管理提升行动，市区两级成立督导组，严格检查重点路段保洁效果，及时总结反馈督导情况，督促各区按标准组织道路机械保洁作业。

十、督察组随机抽查7家混凝土预拌企业发现，信息公示、车辆冲洗、物料覆盖、视频监控等扬尘防治措施形同虚设。

责任单位：市生态环境局、市住建局；各县市区委、政府，市属各开发区党工委、管委会

- 督导单位：市生态环境局

- 整改进展情况：正在推进中，长期坚持。

- 1.对全市预拌混凝土企业开展全覆盖摸底调查，建立了行业清单。

- 2.组织开展预拌混凝土企业扬尘专项整治，已开展排查3轮次，共发现问题125个，完成整改123个。

- 3.建立了预拌混凝土行业扬尘污染防治长效监管机制，动态更新行业清单，保障各项扬尘防治措施落实到位。各县市区（市属开发区）对辖区内预拌混凝土企业责任公示、路面硬化、密闭输送、料仓封闭、喷淋降尘等扬尘污染防治工作开展集中专项整治，对检查中发现的问题限期整改。

- 十一、移动源管控存在薄弱环节。尚未形成覆盖全市集中停放地、维修地的柴油货车联合检查网络，对检验机构造假、柴油货车OBD造假等行为打击力度不够、办法不多、震慑力不强。部分建筑工地、工业企业等存在非道路移动机械未编码登记等问题。

责任单位：市生态环境局、市公安局、市交通局、市市场监管局、市住建局、市自然资源和规划局、市商务局等有关市直部门；各县市区委、政府，市属各开发区党工委、管委会

督导单位：市生态环境局

整改进展情况：正在推进中，长期坚持。

1.印发《关于进一步加强柴油货车污染管控的通知》，生态环境、公安、交通等部门常态化开展柴油货车路检路查。2024年9月以来，我市路检路查柴油货车3400余辆，排查柴油货车、国六重型燃气车后处理装置弄虚作假车辆2100余辆，检查维修机构31家。

2.通过“现场检查＋网络巡查”方式，检查机动车排放检验机构600余次。

3.持续组织开展非道路移动机械编码登记工作，2024年9月以来，新增编码登记非道路移动机械2075台。检查在用非道路移动机械4440台（次），发现问题机械10台，均已责令整改。

十二、合流制管网整治成效不明显。7月份汛期以来，主城区部分城市污水处理设施处理量增加近40%、进水浓度明显下降，主城区污水箱涵溢流口污水外溢。

责任单位：市城管局，奎文区、潍城区、坊子区、寒亭区（潍坊经济开发区）、市高新区党（工）委、政府（管委会）

督导单位：市城管局

整改进展情况：正在推进中。

1.组织中心城区对排水管网错接混接进行排查，发现问题立行立改。

2.按照《中心城区“厂、网、池、站”联动运行方案》，加强运行管理、设施设备维护，实现调蓄池、应急处理设施、泵站联调联治。

十三、2022年高密市小康河、小辛河被国家确定为黑臭水体，但至今未实现源头截污，督察时仍有生活污水排入。

责任单位：高密市委、市政府

督导单位：市城管局

整改进展情况：已完成。

1.对小康河、小辛河沿线实施排水管网改造，其中，小康河上游利群路（凤凰大街—创业街）、凤凰大街（顺河路—东营银行）排水管网改造工程已完成；小辛河上游曙光路（兴源街—分洪河）、瑞源街（曙光路—月潭路）、兴源街（曙光路—月潭路）排水管网改造工程已完成。

2.组织专人按南北两片区开展管网巡查，及时发现并解决隐患问题。加强属地排水支管和企业排水支管接入市政污水主管网监管工作，坚决杜绝私接、乱接现象。

十四、部分水质提升工程建设管护不到位。诸城市第三污水处理厂应于2024年6月建设完成，至今尚未开工建设。

责任单位：诸城市委、市政府

督导单位：市住建局、市城管局、市生态环境局

整改进展情况：正在推进中，长期坚持。

1.组织专家对2024年诸城市污水处理情况进行了论证，对第三污水处理厂建设必要性进行了分析，经研判，目前诸城市城市污水处理厂处理余量充足，暂时无需建设第三污水处理厂。

2.已完成第三污水处理厂立项、规划、土地、施工图纸审查等前期手续办理工作，以备需建设第三污水处理厂时立即开工建设。

十五、青州市3家污水处理厂提标改造任务进展缓慢。

责任单位：青州市委、市政府

督导单位：市城管局

整改进展情况：已完成。

青州市已完成润源污水处理有限公司、清源污水净化有限公司、北阳河（高柳）污水处理厂提标改造工程。

十六、临朐县3处水环境治理工程运维管护不到位，北胶新河潜流湿地水生植被枯萎，功能退化。

责任单位：临朐县委、县政府，高密市委、市政府

督导单位：市生态环境局

整改进展情况：正在推进中，长期坚持。

1.制定临朐黄谷流域湿地、高密北胶新河潜流湿地运行维护方案，明确责任主体及日常巡查、设备维护、植物养护、水质检测等方面运维细则，并督促严格规范运维。

2.临朐县采取综合治理措施加强弥河流域水环境质量提升，下游断面水质已稳定达标且优于原人工湿地设计出水水质。经专家论证，五井石河（嵩山段）、弥河冶源水库至石河段2处水毁人工湿地无需重建。

3.强化人工湿地水质监测，每月至少对进水和出水水质开展一次监测。2024年11月以来，黄谷流域人工湿地处于断流状态，无法进行取样检测，后续将根据河道水流量情况及时开展检测。

十七、建筑垃圾消纳能力不足。除中心城区、昌邑市和安丘市外，有6个县市尚未编制相关规划。市城市管理局和相关县（市）推动建筑垃圾规范化、资源化处置不到位。

责任单位：市城管局；各县市区委、政府，市属各开发区党工委、管委会

- 督导单位：市城管局

- 整改进展情况：正在推进中，取得阶段性成效。

- 1.市城管局、市发改委、市公安局、市住建局等9部门联合印发《关于加强建筑垃圾全过程管理的实施意见》《潍坊市城市建筑垃圾专项整治行动工作方案》，相关县市区（市属开发区）均已制定整改工作方案。

- 2.潍坊市城区和8个县市建筑垃圾污染环境防治规划编制工作全部完成。

- 3.积极拓展优化建筑垃圾资源化利用渠道，目前全市10家资源化利用企业年处置能力达到636万吨。市滨海区2家、昌邑市1家、安丘市1家建筑垃圾资源化利用企业进行了优化整改。

- 4.有序推进建筑垃圾消纳场建设，全市规划建设的10处消纳场，目前6处已运行、1处具备消纳条件、3处正在推进，全部建成投运后总库容约386万立方米，可满足10年建筑垃圾消纳处置需求。

- 十八、建筑垃圾倾倒问题多发。

- 责任单位：市城管局；各县市区委、政府，市属各开发区党工委、管委会

督导单位：市城管局

整改进展情况：已完成，长期坚持。

1.建筑垃圾乱倒问题信访举报案件已全部整改完成并销号。

2.严格运输车辆管理，已完成中心城区2024年度建筑垃圾运输车辆特许经营招标。印发《关于严厉查处建筑垃圾违规运输行为的通知》并严格执法，对存在渣土撒漏、不密闭等违法违规问题的运输企业及时提醒、依法处罚。

3.组织属地对辖区内乱倒、私存以及在废弃坑塘、河道、林地等乱倒建筑垃圾问题进行拉网式排查，建立工作台账，完成112处点位整改。

4.完善建筑垃圾运输管理制度，市城管局、市公安局、市住建局、市交通局等部门联合印发《潍坊市中心城区建筑垃圾运输企业等级评定管理办法（试行）》，对建筑垃圾运输企业日常管理、车辆管理、运输管理以及遵守法律法规等情况进行综合评定，进一步规范建筑垃圾运输企业监管。

5.强化日常执法监管，市城管局联合市住建局、市交通局、市公安局等部门，定期开展执法检查行动，对发现的问题即查即改，对涉及违法违规的跟踪督办、依法处置。

十九、2022年住房城乡建设部等3部门联合印发的《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》要求，东部地区城市逐步限制污泥填埋处理，但2024年高密市、寿光市和昌乐县污泥填埋量不降反增。

责任单位：市城管局；高密市委、市政府，寿光市委、市政府，昌乐县委、县政府

督导单位：市城管局

整改进展情况：已完成。

1.统筹调度全市城市污水处理厂污泥处置情况，增加焚烧、建材利用等无害化处置量，目前全市已完全淘汰卫生填埋处置方式。

2.高密市污泥已全部采用焚烧、建材利用方式进行处置；昌乐县污泥已全部采用建材利用方式进行处置；寿光市荣耀环保科技有限公司污泥焚烧项目已建成投运，寿光市城镇污水处理厂污泥已全部实现焚烧、建材利用方式处置。

二十、报废机动车违规拆解问题多发。督察组随机抽查5家拆解企业发现，普遍存在治污设施不配套，拆解流程不规范，不按规定拆解收集电容器、电路板、制冷剂、油泥等问题。

责任单位：市商务局、市公安局、市生态环境局、市应急局；诸城市委、市政府，其他县市区委、政府和市属开发区党工委、管委会

督导单位：市商务局

整改进展情况：已完成。

1.对全市报废机动车回收拆解企业进行全覆盖检查，对发现的问题现场交办、立行立改。下发《关于做好报废机动车回收行业经营活动检查整改工作的通知》，开展全市报废机动车回收拆解企业经营活动规范提升行动。

2.加强商务、环保、应急、公安等部门协同合作，确保全覆盖监管到位。